……….. SZERVEZET

Beruházások előkészítésének eljárásrendje és ellenőrzési nyomvonala az Állami Számvevőszék iránymutatása alapján

Beruházások előkészítésének eljárásrendje és ellenőrzési nyomvonala az Állami Számvevőszék iránymutatása alapján

| Szervezet, vagy szervezeti kör | Intézkedés megnevezése | Ellenőrzési kérdések | Részletes intézkedések | Beruházások előkészítésének és végrehajtásának kockázatbecslése és nyomonkövetése | Felelős |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szervezet neve: …………………. | Beruházások előkészítése, végrehajtása és ellenőrzése | A beruházás előkészítését végző szervezet szabályozó rendszerének kialakítása biztosította-e a beruházás megfelelő előkészítését? | A szervezet kialakította a beruházás szervezeti kereteit, meghatározta a feladatot végző szervezet (egység) felépítését, működési rendjét, az ellátott feladatok munkafolyamatait, monitoring eljárását és a beruházás-etikai elvárásokat. A szervezetnél a nemzeti vagyon védelme érdekében a beruházásra vonatkozóan meghatároztak követelményeket a hatályos gazdálkodási és számviteli szabályozásaikban. | 1.sz. függelék | Szervezet vezetője |
|  |  | A beruházás előkészítését végző szervezetnél működtetett monitoring, és beszámolási rendszerek biztosították-e a beruházás megfelelő előkészítését? | A szervezet működtette a beruházás nyomon követését biztosító rendszerét. A szervezet a beruházást érintő kockázatokat felmérte, értékelte, meghatározta a szükséges intézkedéseket, és folyamatosan nyomon követte a teljesítésüket. (Lásd 1. sz. függelék: Beruházások előkészítésének és végrehajtásának kockázatbecslése) |  |  |
|  |  | Megfelelő volt-e beruházás megvalósításának előkészítése? | A szervezet a beruházás előkészítése során kidolgozta a beruházásra vonatkozó fenntartási és üzemeltetési követelményeket. Rendelkezett a beruházás időbeli ütemezését tartalmazó időkalkulációval és a beruházás költségeit tartalmazó költségkalkulációval. A beruházás költségvetése szakértővel véleményeztetésre került. |  |  |
|  |  | Megfelelőek voltak-e beruházás előkészítése keretében megkötött szerződések? | A szervezetnél a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre (megrendelésekre, megbízásokra) kötött szerződések tartalmazták a szerződés teljesítésének követelményeit. |  |  |

Kelt:

…………………………………….

Szervezet vezetője

- sz. függelék

…. évi beruházások előkészítésének és végrehajtásának

kockázatbecslése

- Beruházás fogalma

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 3. § (4) bekezdésének 7. pontja alapján beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt.

- Értékelési rendszer

Kockázati tényezőkkel érintett területek

| Humánerőforrás | Jogi terület | Pénzügyi terület | Műszaki terület | Informatikai terület |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kockázati tényezők | Alacsony kockázati érték | Közepes kockázati érték | Magas kockázati érték | Nagyon magas kockázati érték |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Beruházások eljárási rendjében meghatározott feladatok és elvárások teljesítése | X H, J, P, M, I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beruházásszervezési kockázatok, szerződéskötést érintő kockázatok | X H, J, P, M, I |  |  |  |
| Tervezésben, tendereztetésben rejlő kockázatok | X H, J, P, M, I |  |  |  |
| Idő - költség - minőség összehangolásának hiánya | X H, J, P, M, I |  |  |  |
| A beruházásban, kivitelezésben résztvevők kiválasztása, alkalmassága, felelős magatartása | X H, J, P, M, I |  |  |  |
| Technológia újszerűsége | X H, J, P, M, I |  |  |  |
| Kivitelezések elhúzódása | X H, J, P, M, I |  |  |  |
| Tervek változtatása | X H, J, P, M, I |  |  |  |

| Fenntarthatóság, további hasznosíthatóság | X H, J, P, M, I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ellátási lánc | X H, J, P, M, I |  |  |  |
| Szállítási költségek | X H, J, P, M, I |  |  |  |
| Energiahordozók költségei | X H, J, P, M, I |  |  |  |
| Nyersanyag/ Építőanyag költségei | X H, J, P, M, I |  |  |  |

III.   Kockázat mértéke és a vonatkozó intézkedések

Alacsony kockázat: További intézkedést nem igényel.

Közepes kockázat: A szervezetnek 30 napon belül meg kell tennie a szükséges intézkedéseket.

Magas kockázat: A szervezetnek 15 napon belül meg kell tennie a szükséges intézkedéseket.

Nagyon magas kockázat: A szervezetnek haladéktalanul meg kell tennie a szükséges intézkedéseket.

IV.   A beruházáselőkészítés és a beruházásvégrehajtás kockázataival kapcsolatban meghatározott intézkedések teljesülése

Alacsony kockázat: Intézkedést nem igényel.

Közepes kockázat: Közepes kockázat megállapítására nem került sor.

Magas Kockázat: Magas kockázat megállapítására nem került sor.

Nagyon magas kockázat: Nagyon magas kockázat megállapítására nem került sor.

Kelt:

…………………………………

Szervezet vezetőjének

aláírása